PROSEDUR OPERASI STANDARD
KAWALAN DOKUMEN DAN PENYERAHAN TEKNIKAL PROJEK

Templat mudah untuk perusahaan kecil dan sederhana

| Medan | Maklumat |
| --- | --- |
| Kod dokumen | SOP-PEN-062 |
| Pindaan | 00 |
| Jabatan | Pentadbiran |
| Kategori | Kontraktor Utama dan Pengurusan Projek Pembinaan |
| Pemilik proses | [Nama jawatan] |
| Tarikh berkuat kuasa | [HH/BB/TTTT] |

Sesuaikan nama jawatan, tempoh tindakan dan tempoh simpanan sebelum digunakan.

# 1. Tujuan

Menetapkan kaedah mudah dan terkawal bagi kawalan dokumen dan penyerahan teknikal projek supaya tanggungjawab jelas, hasil disemak sebelum diluluskan dan rekod boleh dirujuk semula.

# 2. Skop dan Ringkasan Proses

Terpakai kepada pekerja dan pihak berkaitan yang terlibat dalam kawalan dokumen dan penyerahan teknikal projek di [nama syarikat/lokasi]. Proses bermula apabila permintaan atau pencetus diterima dan berakhir apabila hasil diterima, pihak berkaitan dimaklumkan serta rekod ditutup.

| Perkara | Butiran |
| --- | --- |
| Masukan | Permintaan, rujukan terkini, kriteria, tarikh dan maklumat sokongan. |
| Aktiviti utama | Daftar, semak, laksana, periksa, baiki jika perlu, lulus dan tutup. |
| Hasil | Hasil kawalan dokumen dan penyerahan teknikal projek yang diterima serta rekod penutupan. |
| Pelanggan proses | Pemohon, pengguna, pelanggan atau penerima hasil. |
| Pemilik proses | [Nama jawatan yang bertanggungjawab] |
| Petunjuk prestasi | Masa siap, hasil diterima kali pertama dan bilangan isu lewat. |

# 3. Istilah Utama

| Istilah | Maksud |
| --- | --- |
| Dokumen terkawal | Dokumen rasmi yang mempunyai kod, pindaan, tarikh dan kelulusan. |
| Pemilik proses | Jawatan yang bertanggungjawab terhadap keputusan, prestasi dan pindaan proses. |
| Rekod | Bukti yang diwujudkan ketika aktiviti dijalankan atau keputusan dibuat. |

# 4. Tanggungjawab

| Peranan | Tanggungjawab |
| --- | --- |
| Pemilik Proses / Pengurus | Meluluskan kaedah kerja, menyediakan sumber dan menyelesaikan isu yang dieskalasi. |
| Penyelaras | Mendaftarkan permintaan, menyelaras tindakan, memantau tarikh dan menyimpan rekod. |
| Pelaksana | Menjalankan langkah kerja, mematuhi kawalan dan merekod bukti semasa. |
| Penyemak | Menyemak hasil terhadap kriteria serta meminta pembetulan jika perlu. |
| Pelulus / Penerima | Menerima atau menolak hasil dalam had kuasa yang diberikan. |

# 5. Carta Alir

# 6. Langkah Kerja

| Bil. | Peringkat | Tindakan | Rekod |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terima permintaan | Pemilik proses menyatakan tujuan, pengguna, kandungan dan tarikh dokumen diperlukan. | Daftar permintaan |
| 2 | Sediakan dokumen | Penyedia menggunakan templat terkawal serta rujukan terkini untuk menyediakan draf. | Senarai semak |
| 3 | Semak dokumen | Penyemak memeriksa ketepatan, bahasa, tanggungjawab, urutan kerja dan rekod. | Rekod kerja |
| 4 | Semak hasil | Pelulus menilai kesesuaian. Draf yang ditolak dibaiki dan dihantar semula untuk semakan. | Ulasan semakan |
| 5 | Keputusan | Pentadbir memberi nombor pindaan, tarikh berkuat kuasa dan menyimpan fail induk. | Bukti keputusan |
| 6 | Terbitkan dokumen | Pentadbir mengedar versi terkini, menarik balik versi lama dan mengemas kini daftar induk. | Bukti serahan |
| 7 | Daftar dan edar | Pemilik proses memantau penggunaan dan memulakan pindaan apabila berlaku perubahan. | Fail penutupan |

# 7. Senarai Semak Sebelum Penutupan

Permintaan, skop dan tarikh sasaran telah direkodkan.

Rujukan serta versi dokumen yang digunakan adalah terkini.

Pemilik tindakan dan pelulus dikenal pasti.

Risiko utama dan kawalan sebelum kerja telah disemak.

Hasil memenuhi kriteria penerimaan dan mempunyai bukti.

Pembetulan telah disemak semula sebelum kelulusan.

Penerima telah dimaklumkan dan rekod penutupan disimpan.

# 8. Rekod

| Rekod | Penjaga | Tempoh simpanan |
| --- | --- | --- |
| Draf, ulasan dan bukti kelulusan | Penyelaras | Sekurang-kurangnya 3 tahun |
| Kelulusan dan penerimaan | Pemilik proses | Sekurang-kurangnya 3 tahun |
| Isu, pembetulan dan tindakan susulan | Penyelaras | Sekurang-kurangnya 3 tahun selepas ditutup |
| Laporan prestasi proses | Pemilik proses | Sekurang-kurangnya 3 tahun |

# 9. Pemantauan dan Semakan SOP

Pemilik proses menyemak masa siap, penerimaan kali pertama dan isu lewat setiap bulan. SOP ini disemak sekali setahun atau lebih awal apabila berlaku perubahan operasi, undang-undang, sistem, pelanggan atau struktur syarikat.

# 10. Kelulusan dan Pindaan

| Peranan | Nama dan jawatan | Tarikh | Tandatangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Disediakan oleh | [Nama dan jawatan] | [Tarikh] | [Tandatangan] |
| Disemak oleh | [Nama dan jawatan] | [Tarikh] | [Tandatangan] |
| Diluluskan oleh | [Nama dan jawatan] | [Tarikh] | [Tandatangan] |

| Pind. | Tarikh | Ringkasan pindaan | Diluluskan |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | [HH/BB/TTTT] | Keluaran pertama | [Nama] |